[議事録自動解析フロー] 議事録

日時  : 202X年02月06日 13:00-13:30

場所  : オンライン / 会議室A

参加者: 高松

---

1. 前回課題・ToDoの進捗確認

| タスク名/ID | 変更 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| /TODO-004 | 最新状況 | `server.js`の `/api/register` エンドポイントで、ToDoの新規登録時に親課題Noが空文字列の場合はエラーを返すバリデーションを追加する。エラーメッセージには「ToDoの登録には親課題Noが必須です」とヒントを含める。 前半まで完了 |
| /NEW-ISSUE-2 | 完了 |  |
| /TODO-011 | 中止 |  |
| ワークフロー検出ロジック改善/TODO-025 | 最新状況 | タイムスタンプ判定からGitコミット履歴判定への移行中。本日中に完了予定。 |

決定事項・合意内容

（タスクではなく、チームとして決定した仕様や方針を箇条書きで記録します）

- Word議事録変換機能は本番運用開始

- 今後の新機能はすべてCloud Run環境でテストしてからマージ

- セキュリティ関連の変更は馬場さんのレビュー必須

---

2. 新規議題: [議題のタイトル]

- 課題: [組織階層型データ構造への移行]

背景: 現在のデータ構造はフラット型で、すべてのユーザーが同じデータを共有している。企業ごとにデータを分離し、複数の組織が独立して利用できるマルチテナント対応が必要。

| 担当者:高松 |  | 期限: 2026-02-05 |
| --- | --- | --- |
| 課題内容 | Firestoreのデータ構造を「フラット型」から「組織階層型」に移行する必要がある。現在のコレクション構造では、すべてのタスクが1つのコレクションに格納されており、組織ごとのデータ分離ができない。 |  |
| 対応方針 | 新しいデータ構造: `organizations/{orgId}/issues/{issueId}` および `organizations/{orgId}/todos/{todoId}` の階層構造を採用。既存データの移行スクリプトも必要。段階的な移行を実施し、ダウンタイムを最小化する。 |  |

- 決定事項・合意内容

- Next.jsベースのマルチテナント対応フロントエンドを新規開発

- 既存の公開フォルダ（public/）は当面メンテナンス継続

- 今後のアクション

| ToDoタイトル | 組織階層型データ構造の設計書作成 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当者:高松 |  | 期限: 2026-02-05 |
| 内容 | Firestoreの新しいコレクション構造の設計書を作成。セキュリティルール、インデックス設計、クエリパフォーマンスへの影響を文書化する。 |  |
| 判定対象 | docs/FIRESTORE_SCHEMA_V2.md |  |

- 課題: [ダッシュボードの初期表示速度改善]

__背景__: Firestoreからのデータ取得に時間がかかり、ダッシュボードの初期表示が3秒以上かかる。ユーザーエクスペリエンスの低下につながっている。

| 担当者:高松 |  | 期限: 2026-02-05 |
| --- | --- | --- |
| 課題内容 | 現在、ダッシュボードで全タスクを一括取得しているため、データ量が増えると表示が遅くなる。特にクローズ済みタスクも含めて取得しているのが原因。 |  |
| 対応方針 | Firestoreクエリに`.where('status', '!=', 'closed')`フィルタを追加。インデックスを作成し、クエリパフォーマンスを向上。さらに、フロントエンドでページネーションまたは無限スクロールを実装。 |  |

- 決定事項・合意内容

（タスクではなく、チームとして決定した仕様や方針を箇条書きで記録します）

- 今後のアクション

| ToDoタイトル | Firestoreクエリ最適化 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当者:高松 |  | 期限: 2026-02-05 |
| 内容 | server.jsのAPIエンドポイントでクエリにフィルタを追加。必要なインデックスをFirestoreコンソールで作成。パフォーマンス測定を実施し、目標を2秒以内に設定。 |  |
| 判定対象 | server.js |  |

---

4. その他の共有事項

- __馬場さんへの依頼__:

- Workload Identity連携の最終確認（Cloud Run→Firestore）

- 本番環境のFirestoreバックアップ設定

- __次回デモ__:

- Word議事録変換機能のライブデモ

- マルチテナント設計の初期モックアップ

- __次回会議予定__: 2026年2月16日 14:00-15:00